ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Προτεραιότητες - Στόχοι:

- Ολοκλήρωση των έργων που ήταν σε εξέλιξη

- Δημοπράτηση και σύμβαση κατασκευής ώριμων έργων

- Εκπόνηση και ωρίμανση μελετών

- Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων

- Εκτέλεση έργων για την επίλυση της καθημερινότητας των κατοίκων

Έργα που είχαν ξεκινήσει το 2019 ή 2018 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2020

- Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2018 (ολοκλήρωση το 2021)

- Συντηρήσεις επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2017 (περαιώθηκε)

- Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2018 (ολοκλήρωση 2021)

- Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας (περαιώθηκε)

- Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους  (ολοκλήρωση το 2021)

- Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2018 (ολοκλήρωση το 2021)

- Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018  (ολοκλήρωση το 2021)

- Συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων και βελτίωση προσβασιμότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (περαιώθηκε)

- Δημιουργική επανάχρηση ιδιοκτησίας Ιόλα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής (σε εξέλιξη) _ ΕΣΠΑ

- Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Έργα που ξεκίνησαν το 2020

- ΣΒΑΚ – Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για όλο τον Δήμο (ο Διαγωνισμός ξεκίνησε το 2020, υπογράφηκε το 2021, είναι σε εξέλιξη) Ποσό σύμβασης: 161.565,80 €

- Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα .... (σε εξέλιξη) _ χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (η σύμβαση υπογράφτηκε μέσα στο 2020, ολοκλήρωση το 2021) Ποσό σύμβασης: 700.000,00 €

- Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες σχολικών κτιρίων (ολοκληρώθηκε)

- Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ολοκληρώθηκε_ αφορούσε τα νηπιαγωγεία στην Πατρόκλου και Γούναρη (4 αίθουσες διδασκαλίας) και στην Λεωνίδου (3 αίθουσες διδασκαλίας) και παιδικές χαρές) _ χρηματοδότηση από ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας _ Ποσό σύμβασης : 508.665,52 €

- Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών επιπρόσθετων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής (σε εξέλιξη_ αφορά στα νηπιαγωγεία στην Ασημακοπούλου (4 αίθουσες διδασκαλίας) και στην Αιτωλίας (1 αίθουσα διδασκαλίας) και παιδικές χαρές) _ χρηματοδότηση από ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας _ Ποσό σύμβασης : 508.318,43 €

Εξασφαλίσεις χρηματοδοτήσεων έργων που θα ξεκινήσουν το 2021:

- Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δύο (2) δημοτικά κτίρια  (Παιδικός Σταθμός Λάδωνος και ΚΑΠΗ Τσακού) _ χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" (ποσό 334.800,00€ εκ των οποίων 6.453,50 € ιδίοι πόροι)

- Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικό παιδικό σταθμό επί της οδού Βορρά _ χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"  κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΙΣΔΑΠ (ποσό 174.344,00€ εκ των οποίων 32.328,60 € πόροι των ΠΑΙΣΔΑΠ)

- Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικό νηπιαγωγείο επί της οδού Λεωνίδου _ χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"  (ποσό 110.360,00€ εκ των οποίων 37.824,25 € ιδίοι πόροι)

Έργα που εκτελούνται από την Περιφέρεια:

- Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πευκάκια της Αγίας Παρασκευής

- Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής

- Ανέγερση Δημαρχείου

Ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε έργα:

- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη εκπόνησης μελέτης για την ανέγερση Ναϊσκου στο κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ολοκληρώθηκε) _ αναμένονται οι εγκρίσεις και άδειες για  τη δημοπράτηση του έργου

- Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη προμελέτης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ολοκληρώθηκε) _ έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για χρηματοδότηση (μελετοκατασκευή)

- Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη σύνταξης Η/Μ μελετών για το κολυμβητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ολοκληρώθηκε) _ αναμένεται και η ολοκλήρωση των λοιπών μελετών

- Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη μελέτη χωροθέτησης λειτουργιών & εγκαταστάσεων στο Πολιτιστικό και Αθλητικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης»

- Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη μελέτη χωροθέτησης λειτουργιών & εγκαταστάσεων για το Αθλητικό Κέντρο στο Ο.Τ. 451

- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και επικαιροποίηση μελετών απορροής ομβρίων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Συγχρηματοδοτούμενα έργα:

- Ε.Π. «Αττική» - Περιφέρεια : 3 έργα Ενεργειακών Παρεμβάσεων Δημοτικών Κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 619.504,00 €

- Π.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας : 2 έργα για Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση, συνολικού προϋπολογισμού (συμβάσεων) 1.016,983,95€

- Πράσινο Ταμείο: Μελέτη ΣΦΗΟ (Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) προϋπολογισμού 59.520,00 € (εντός του 2021 ο διαγωνισμός)

- ΕΣΠΑ ΙΟΛΑΣ :

Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για τις μελέτες (περίπου 177.000 €, το οποίο επιβάρυνε το Δήμο από Ιδίους Πόρους) και έχει κατατεθεί αίτηση στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για το σύνολο του έργου (3.000.000,00 €) καθώς για την κατασκευή του έργου είχε εξασφαλιστεί το ποσό των 2.000.000,00€ από το σύνολο των 5.000.000,00 €

Προμήθειες – Υπηρεσίες:

- Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς σε νηπιαγωγεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής _ αφορούσε στο 7ο, 8ο, 9ο Νηπιαγωγεία (ολοκληρώθηκε)

- Προμήθεια οστεοφυλακίων (24 ποσού 68.448,00€)

- Δαπάνες φύλαξης και φρούρησης των κτηρίων, πλατειών και παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Παρασκευής ( διάρκεια ισχύος 1 έτος, ολοκλήρωση το 2021)

- Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη λήψη μέτρων διαχείρισης της διαμπερούς κυκλοφορίας

- Προμήθεια καθιστικών πάγκων

- Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους (ολοκληρώθηκε)

- Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων και οριοδεικτών

- Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης

- Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών

- Προμήθεια χρωμάτων – μικροϋλικών

- Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως

- Διαγράμμιση οδοστρωμάτων

- Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές

- Καθαρισμός αποφράξεις φρεατίων

- Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων

- Περίφραξη οικοπέδων

- Παροχή υπηρεσιών για ελαιοχρωματισμούς σε δημοτικά κτίρια

- Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργικές

- Συντηρήσεις παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού υπαιθρίων χώρων έτους 2020-2021 (υπογράφτηκε η σύμβαση το 2021)